## Shopping Cart responsive web application

Week 1 (1/2 – 7/2):

* Thiết kế và xử lý sự kiện cho header, menu, khung của body và footer.
* Cài đặt Gulp, npm, SASS, tìm hiểu Mongolab, angular thêm.

Week 2 ( 8/2 – 15/2:

* Thiết kết xong boby và Responsive menu navigation (menu item, search, shopping bag)
* Able to display products by categories (women, men, accessories,…) and product details
* Xong footer.

Week 3 ( 16/2 – 23/2)

* Able to display products by categories (women, men, accessories,…) and product details
* Able to search product by name, category
* Able to filter product by price range, category…
* Able to add product to shopping cart
* Cart total item, total price will be updated immediately
* Able to remove, change product quantity
* Show cart details and confirmation.

Week 4 (24/2 – 31/2)

* Kết nối tới back-end.
* Chỉnh sửa UX
* deployed on Internet.

Week 5 (..)

* kiểm tra lại website
* chuẩn bị thuyết trình